## Slide 1
MailyT-Cuida
Estado actual del sistema
y propuesta de unificación a Maily Platform
Mayo 2026 · v0.1
Backend Django
App Móvil React Native
Admin Portal Next.js

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Lo que tenemos hoy
22
Módulos de backend
Django REST Framework
15+
Pantallas mobile
React Native / Expo
80%
Completitud del back
~7/10 calidad técnica
2
Portales conectados
Mobile + Admin Web
El sistema actual
MailyT-Cuida es una plataforma de salud B2C para pacientes crónicos. El backend en Django REST Framework gestiona 22 módulos independientes incluyendo vitales, medicamentos, citas, gamificación, documentos médicos, IA de análisis y más.
Estado general
Backend: 22/22 módulos implementados
Auth con Clerk JWT + webhooks de sincronización
App móvil: conectada al 85% de endpoints clave
Admin portal web (Next.js 16) — Fase 1 lista
Multi-tenant: no implementado (arquitectura B2C)
3 issues de seguridad identificados externamente

## Slide 3
ARQUITECTURA ACTUAL
Stack técnico del sistema
Backend API
Django 5.1 + DRF
PostgreSQL + Redis
Celery (tareas async)
Cloudflare R2 (media)
Clerk JWT auth
Stripe (pagos)
OpenAI / Claude IA
Sevalla (hosting)
App Móvil
React Native + Expo
TypeScript
TanStack Query v5
Expo Router (file-based)
Clerk expo SDK
Axios + interceptors
Zustand (estado global)
expo-document-picker
Admin Portal
Next.js 16 (App Router)
TypeScript + Tailwind v4
Clerk Next.js v7
TanStack Query v5
Recharts (gráficas)
Axios
Protegido: rol ADMIN
Fase 2: especialistas

## Slide 4
BACKEND — MÓDULOS
22 módulos implementados
Conectado al mobile
Parcial / en proceso
Backend only
M01 Auth
M02 Perfiles
M03 Vitales
M04 Medicamentos
M05 Lab Results
M06 Citas
M07 Notificaciones
M08 Chat
M09 Pagos
M10 Analytics IA
M11 Documentos
M12 Audit Log
M13 Recetas
M14 Especialistas
M15 Gamificación
M16 Partners
M17 Cupones
M18 Telemedicina
M19 Encuestas
M20 Nutrición
M21 Wellness
M22 Familia
11 conectados al móvil · 5 parciales · 6 pendientes de pantalla

## Slide 5
APP MÓVIL — REACT NATIVE / EXPO
Pantallas implementadas y conectadas
Auth & Onboarding
› sign-in / sign-up
› role-setup (3 roles)
› Redirección por rol
Dashboard & Vitales
› Home con IA insights
› Registro multi-vital
› Historial + fotos OCR
› Metas personales
Medicamentos & Labs
› Lista + calendario
› Tomar / omitir / postponer
› Resultados de laboratorio
› Subida de PDF a R2
Citas & Notifs
› Próxima cita en home
› Cancelar / confirmar
› Centro de notificaciones
› Contador unread
Bienestar
› Check-in diario
› Registro sueño / ánimo
› Gráfica de ánimo
› Programas de bienestar
Perfil & Extras
› Gamificación + estrellas
› Documentos médicos
› Familia (cuidadores)
› Plan de suscripción

## Slide 6
ADMIN PORTAL WEB — FASE 1 COMPLETADA
Portal de Administración
Next.js 16 + Clerk + TanStack Query + Recharts · admin-portal/
📊 Dashboard KPIs
4 tarjetas KPI (usuarios, especialistas, suscripciones, hoy)
PieChart de usuarios por rol
BarChart de suscripciones por tier
Endpoint nuevo: GET /auth/admin/dashboard/
📋 Audit Log
Tabla paginada (50 registros/pág)
Filtros: acción, email, recurso, fechas
Badges por status HTTP (2xx verde / 4xx rojo)
Rows de error destacados en rojo tenue
🔐 Guard de rol ADMIN: verifica en el backend en cada carga de página

## Slide 7
SECCIÓN 2
El diagnóstico externo
Análisis de "joseph cambios.pdf" — Plan de Unificación del Backend
Calificación del sistema actual:
7 / 10
calidad técnica
~80% completo
80%
completitud

## Slide 8
PROPUESTA DE UNIFICACIÓN — CONTEXTO
Hoy vs. Objetivo: Maily Platform
Dimensión
HOY — MailyT-Cuida
OBJETIVO — Maily Platform
Multi-tenant
No existe
Toda entidad con tenant_id + RLS
Identidad
1:1 usuario ↔ paciente (1 clínica)
Global (MPI) — múltiples clínicas
Especialidades
Apps Django fijas hardcodeadas
Plugins + JSON Schema por especialidad
Autenticación
Clerk acoplado directamente
JWT propio o Clerk tras abstracción
Modelo de negocio
B2C mensual (paciente paga)
B2B anual (clínica) + B2C opcional
Arquitectura
Lógica en views/serializers
Capa services / selectors

## Slide 9
PROPUESTA DE UNIFICACIÓN — BLOQUES DE CAMBIO
Los 9 cambios propuestos
C1
Modelo base abstracto + multi-tenant (tenant_id en todo)
ALTO
C2
Identidad global del paciente — Master Patient Index (MPI)
ALTO
C3
Especialidades como sistema de plugins (JSON Schema)
MEDIO
C4
Auth unificada (Clerk → JWT propio o abstracción)
MEDIO
C5
Modelo de negocio unificado (B2B clínica + B2C paciente premium)
MEDIO
C6
Capa de servicios/selectors (alinear arquitectura interna)
MEDIO
C7
Resolver solapamiento de apps con Maily Soft (dueño del dato)
ALTO
C8
🔴 Correcciones de seguridad BLOQUEANTES (JWT, webhook, Sentry)
BAJO
C9
Calidad y herramientas (mypy, N+1, factory_boy, pyproject.toml)
BAJO
⏱ Estimación con 2 devs senior: 6-10 semanas de refactor para base unificada estable

## Slide 10
C8 — BLOQUEANTE · HACER ESTA SEMANA
Seguridad: 3 hallazgos críticos
CRÍTICO
A1 · Webhook omite la firma si no hay secreto
⚠ Usa una variable de entorno inexistente → acepta requests sin validar → se pueden falsificar recetas
✓ Fallar cerrado: rechazar si no hay secreto. Usar la variable ENVIRONMENT correcta. Exigir secreto en producción.
CRÍTICO
A2 · JWT de Clerk no valida iss ni azp
⚠ Acepta tokens de cualquier instancia de Clerk → acceso no autorizado posible
✓ Validar issuer y authorized-party en el middleware ClerkAuthMiddleware. Cachear JWKS con TTL.
MEDIO
M1 · DSN de Sentry hardcodeado en base.py
⚠ Datos de telemetría expuestos en el código fuente
✓ Mover a variable de entorno. Rotar el DSN actual.
BUG
Bug · notify() no acepta extra_data → TypeError en runtime
⚠ Notificaciones que nunca se mandan sin error visible
✓ Corregir la firma de notify() + añadir test de regresión.

## Slide 11
DECISIÓN ESTRATÉGICA
¿Unificar o dos backends por API?
Opción A — UN backend unificado
✓
Una sola base de código a largo plazo
✓
Multi-tenant real + MPI global
✓
Un sistema de cobro y auth
✗
6-10 semanas de refactor
✗
Pausa total de features nuevas
✗
Requiere que Maily Soft exista ya
✗
Riesgo de romper producción
!
Este documento asume esta opción
Opción B — Dos backends por API
✓
Desarrollo de features no se pausa
✓
Menor riesgo para usuarios actuales
✓
Equivale a microservicios (patrón válido)
✓
Integración gradual cuando Maily Soft madure
✗
Dos codebases que mantener
✗
Contratos de API adicionales
!
Recomendado para equipo pequeño
!
Especialmente si Maily Soft no existe aún
🔑 Pregunta clave: ¿Existe Maily Soft como codebase activo hoy? Si no — la Opción B es la correcta.

## Slide 12
HOJA DE RUTA DE UNIFICACIÓN
Plan por fases — si se elige Opción A
0
Seguridad + Tooling
Semana 1 · BLOQUEANTE
› C8: Todos los fixes de seguridad
› Bug extra_data en notify()
› pyproject.toml + mypy + pip-audit en CI
1
Cimientos unificados
Semanas 2-4 · EL GRUESO
› C1: Modelo base + multi-tenant (módulo a módulo)
› C4: Corregir validación JWT + decidir JWT vs abstracción
› C2 inicio: separar PatientAccount de ClinicPatientLink
2
Reubicación de dominios
Semanas 4-7
› C7: Resolver dueño de cada app (recetas/citas/labs → Maily Soft)
› C2 completo: repuntar datos clínicos a patient_link
› C5: Cobro dual (B2B clínica vs B2C paciente premium)
3
Especialidades y limpieza
Semanas 7-10
› C3: Nutrición como plugin de referencia
› C6: Capa de servicios (gradual, app por app)
› C9: N+1, factories, modelo base en todos los modelos
Estrategia: módulo por módulo, nunca big bang — cada fase deja el sistema funcionando

## Slide 13
C7 — RESOLUCIÓN DE SOLAPAMIENTO DE APPS
¿Quién es dueño del dato? — App por app
🔄 Fusionar
› accounts
› payments
› specialists
⬅ Maily Soft
› prescriptions
› appointments
› lab_results / documents
↔ Compartida
› medications / vitals
› chat / telemedicine
✅ Se quedan
› wellness / gamification
› family_care / surveys
› coupons / partners
✂ Dividir
› analytics
🔄 A plugin
› nutrition

## Slide 14
RECOMENDACIÓN
Nuestra postura
🔴 Inmediato (esta semana)
› Corregir validación iss/azp en el JWT de Clerk
› Corregir webhook con firma omisible (riesgo de falsificar recetas)
› Mover DSN de Sentry a variable de entorno
› Fix bug notify() con extra_data
⚙️ Decisión estratégica (esta semana)
› ¿Existe Maily Soft como codebase real hoy?
› Si SÍ → comenzar Fase 1 (C1 + C2) en paralelo con features
› Si NO → Opción B (dos backends por API) hasta que Maily Soft madure
› El documento asume Opción A; justifica re-evaluarla
✅ Lo que NO toca de inmediato
› C3 Plugins, C5 Cobro dual, C6 Servicios → son Fase 2-3
› La app móvil sigue funcionando en cualquier escenario
› El admin portal web está listo y no depende de la decisión

## Slide 15
Próximos pasos
1
Aplicar C8 (seguridad) — sin discusión, esta semana, esfuerzo bajo, impacto crítico
2
Resolver ¿existe Maily Soft? → decide Opción A vs. B
3
Si Opción A: arrancar C1 (TenantAwareModel) módulo por módulo, empezando por accounts
4
Si Opción B: definir contrato API entre MailyT-Cuida y Maily Soft; continuar con features del paciente
5
En cualquier caso: completar módulos M08 Chat, M09 Suscripción, M18 Telemedicina en el mobile
MailyT-Cuida · Mayo 2026 · Basado en análisis de joseph cambios.pdf